Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Граховский район»

Формы годовых отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2020 __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт за отчетный год |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» |
|  |  | 1 | Наличие утвержденного генерального плана района | да/нет | Да | Да | Да | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м. | 21,96 | 23,37 | 22,64 | 96,87 | 103 |  |
|  |  | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0,30 | 0,23 | 0,29 | 126 | 97 |  |
|  |  | 4 | Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья | кв.м. | 2558 | 2000 | 2400 | 120 | 94 |  |
|  |  | 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 43,27 | 25,28 | 16,37 | 65 | 38 |  |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 41,27 | 23,00 | 15,9 | 69 | 36 |  |
|  |  | 9 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 07 | 2 | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 96 | 96 | 96 | 100 | 0 |  |
|  |  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | 3 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений самостоятельно в установленные сроки выбрали и реализуют один из способов формирования фонда капитального ремонта, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ формирования фонда капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | 4 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением ветхих и аварийных домов | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района | % | 84 | 90 | 84 | 93 | 0 |  |
|  |  | 7 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение | % | 26,6 | 40 | 26,6 | 66,5 | 0 |  |
|  |  | 8 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района | % | 25 | 45 | 25 | 55 | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 07 | 3 | 1 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района | % | 87,5 | 88,89 | 87,5 | 98,4 | 0 |  |
|  |  | 2 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | % | 60 | 53 | 60 | 77 | 0 |  |
|  |  | 3 | Износ сетей холодного водоснабжения | % | 62 | 65 | 62 | 105 | 0 |  |
|  |  | 4 | Износ сетей водоотведения (канализации) | % | 70 | 60 | 70 | 84 | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» |
| 07 | 4 | 1 | Количество ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 | 50 |  |
|  |  | 2 | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 60 | 60 | 60 | 100 | 0 |  |
|  |  | 3 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 |  |
|  |  | 4 | Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории Граховского района, от общей площади Граховского района | % | 75 | 75 | 75 | 100 | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)» |
| 07 | 5 | 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 17,60 | 12,64 | 16,41 | 71 | 93 |  |
|  |  | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 95,33 | 94,21 | 94,89 | 101 | 101 |  |
|  |  | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0,5 | 0,6 | 120 | 100 |  |
|  |  | 5 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Граховский район» с пострадавшими | ед. | 6 | 65 | 5 | 92 | 17 |  |
|  |  | 6 | Доля граждан, использующих механизм государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | _ Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2020 |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Выдано 113 разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования |  |
| 07 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Выдано 11 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования |  |
| 07 | 1 | 03 |  | Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на согласования перепланировки и (или) переустройства жилого помещения не поступало |  |
| 07 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Выдано 25 градостроительных планов земельных участков |  |
| 07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 06 |  | Выдача разрешений на производство земляных работ | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Выдано 99 разрешений на производство земляных работ |  |
| 07 | 1 | 07 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 16 заявление на Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |
| 07 | 1 | 08 |  | Прием заявлений, документов для участия в подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг | 2015-2020 гг | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 10 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Заявление не поступало |  |
| 07 | 1 | 11 |  | Формирование земельных участков | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020г.г. | 2014-2020г.г. | Формирование земельных участков | Сформировано 40 земельных участков |  |
| 07 | 1 |  | 1 | для целей строительства и для целей, не связанных со строительством | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Формирование земельных участков для целей строительства и для целей, не связанных со строительством | 40 |  |
| 07 | 1 |  | 2 | которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, - для дальнейшего предоставления в соответствии со статьей 36 Земельного Кодекса Российской Федерации | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Формирование земельных участков которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения | 0 |  |
| 07 | 1 |  | 3 | для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ | 36 |  |
| 07 | 1 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 36 заявлений |  |
| 07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 2 заявления |  |
| 07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 15 заявлений |  |
| 07 | 1 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги «Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 16 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 17 |  | Оказание муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 16 заявлений |  |
|  |  | 18 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, расположенных на территории муниципального образования "Граховский район» для строительства" | отдел земельных и имущественных отношений | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 2 заявления |  |
|  |  | 19 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Граховский район», для целей, не связанных со строительством» | отдел земельных и имущественных отношений | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 4 заявления |  |
|  |  | 20 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства» | отдел земельных и имущественных имущественных отношений | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 34 заявлений |  |
|  |  | 21 |  | Оказание муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Граховский район» для индивидуального жилищного строительства» | отдел земельных и имущественных имущественных отношений | 2014-2020 гг. | 2014-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Поступило 3 заявлений |  |
| 07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 |  | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 4 заявления |  |
| 07 | 2 | 02 |  | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 2 | 03 |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Отбор управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами | Открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами не проводилось |  |
| 07 | 2 | 04 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | 16 собраний |  |
| 07 | 2 | 05 |  | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома не проводились |  |
| 07 | 2 | 06 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Под всеми домами земельные участки сформированы |  |
| 07 | 2 |  | 1 | проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Формирование земельных участков под многоквартирными домами, постановка их на кадастровый учет | Земельные участки под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет |  |
| 07 | 2 |  | 2 | формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО "Граховский район" | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Не проводилось |  |
| 07 | 2 | 07 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | 16 |  |
| 07 | 2 | 09 |  | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкур | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом | Конкурсы не проводились |  |
| 07 | 2 | 10 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц? | Поступило 16 заявление на Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |
| 07 | 2 | 11 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Улучшение жилищных условий граждан | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) не проводились |  |
| 07 | 2 | 12 |  | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Перечень многоквартирных домов сформирован |  |
| 07 | 2 | 13 |  | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Формирование заявок не проводилось |  |
| 07 | 2 | 14 |  | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда не проводилось |  |
| 07 | 2 | 15 |  | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Оформление документов не проводилось |  |
| 07 | 2 | 16 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда не проводилось |  |
| 07 | 2 | 17 |  | Реализация комплекса мер для привлечения софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Привлечение софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | не проводилось |  |
| 07 | 2 | 18 |  | Выполнение функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (в случае заключения договора | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Выполнение функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Все дома формируют средства на счете регионального оператора и он выполняет все функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных дома |  |
| 07 | 2 | 19 |  | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома | В 1 комиссии |  |
| 07 | 2 | 20 |  | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирном доме | Акты администрация МО «Граховский район» не согласовывала |  |
| 07 | 2 | 21 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Осуществление муниципального жилищного контроля |  |  |
| 07 | 2 |  | 1 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Проведение плановых проверок | 1 проверка |  |
| 07 | 2 |  | 2 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Проведение внеплановых проверок | 3 проверки |  |
| 07 | 2 | 22 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 2 | 23 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Не проводились |  |
| 07 | 2 |  | 1 | о ежегодном плане проведения плановых проверок | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | о ежегодном плане проведения плановых проверок | 1 проверка |  |
|  |  |  | 2 | сведений о результатах плановых и внеплановых проверок | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | сведений о результатах плановых и внеплановых проверок | 1 плановая проверка, 3 внеплановых |  |
|  |  |  | 3 | актуальные редакции текстов нормативных правовых актов, в которых установлены обязательные требования в отношении муниципального жилищного фонда | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | автуальные редакции текстов нормативных правовых актов, в которых установлены обязательные требования в отношении муниципального жилищного фонда | Не проводились |  |
| 07 | 2 | 24 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 2 | 25 |  | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Публиковались статьи в газете Сельская новь |  |
| 07 | 2 | 26 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Комплекс мер направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду реализован |  |
| 07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 |  | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Подготовка коммунального хозяйства к отопительному периоду | Подготовлено коммунального хозяйства к отопительному периоду |  |
| 07 | 3 | 02 |  | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Подготовка коммунального хозяйства к отопительному периоду | Разработана программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры |  |
| 07 | 3 | 03 |  | Разработка, утверждение и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Разработка, утверждение и актуализация схем теплоснабжения | Разработаны, утверждены и актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |
| 07 | 3 |  | 01 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  | Утверждение и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Разработано и утверждено 8 схем водоснабжения и 1 водоотведения |  |
| 07 | 3 |  | 02 | Разработка и утверждение схем теплоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения | Разработано и утверждено 6 схем теплоснабжения |  |
| 07 | 3 |  | 02 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Актуализация схем непроводилось |  |
| 07 | 3 | 04 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 |  | Сдана первая очередь водопровода |  |
| 07 | 3 |  | 01 | Формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Формировались заявки на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики |  |
| 07 | 3 |  | 02 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 | 2015-2020 | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Выполнялись функции заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 |  | Организация благоустройства территорий сельских поселений и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельских поселений | Ликвидировано 6 несанкционированных свалки |  |
| 07 | 4 | 02 |  | Организация освещения улиц в населенных пунктах сельских поселений | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Осуществление наружного освещения улиц населенных пунктов | Осуществлялось наружного освещения улиц населенных пунктов |  |
| 07 | 4 | 03 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий сельских поселений | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории города | Проводились мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий сельских поселений |  |
| 07 | 4 | 04 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления Граховского района в благоустройстве территорий сельских поселений. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | улучшение общего экологического состояния на территории муниципального района | Контроль проводился |  |
| 07 | 4 | 05 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории Граховского района и благоустройства. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | улучшение общего экологического состояния на территории муниципального района | Информировалось населения в сфере экологического состояния территории Граховского района и благоустройства. |  |
| 07 | 4 | 06 |  | Проектирование и строительство новой мусоросортировочной станции | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | улучшение общего экологического состояния на территории муниципального района | Проект утвержден |  |
| 07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 5 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Граховского района. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Не проводилось |  |
| 07 | 5 | 02 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Не проводилось |  |
| 07 | 5 | 03 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Не проводилось |  |
| 07 | 5 | 04 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Проводился капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |
| 07 | 5 | 05 |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог | Сельскими поселениями проводились мероприятия по капитальному ремонт и содержанию дорог местного значения общего пользования |  |
| 07 | 5 | 06 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами | Муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами не проводилось |  |
| 07 | 5 | 07 |  | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории муниципального образования «Граховский район». | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Создание и использование парковок (парковочных мест) на территории муниципального образования «Граховский район». | Не проводилось |  |
| 07 | 5 | 08 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения не было |  |
| 07 | 5 | 09 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах района. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Паспортизация автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах района. | Не проводился |  |
| 07 | 5 | 10 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах района, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог | Разработан план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог |  |

Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | % исполнения к плану на отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования «Граховский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования «Граховский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования «Граховский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Граховский район» на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | _ Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2020 |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы к плану на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | кассовое исполнение за отчетный год |  |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 |  |  |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего |  |  |  |  |  | 5048,4 | 17600,5 | 348 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" |  |  |  |  |  | 5048,4 | 17600,5 | 348 |
| 07 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 05 | 02 | 0726200 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 207,3 | 207,3 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" |  |  |  |  |  | 0,0 | 207,3 | 207,3 |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 05 | 1 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 05 | 02 | 720662010 | 244 | 0,0 | 207,3 | 207,3 |
| 07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 6911,9 | 6911,9 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" |  |  |  |  |  | 0,0 | 6911,9 | 6911,9 |
| 07 | 3 | 05 | 3 |  | Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 04 | 02 | 0730200 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 07 | 3 | 05 | 4 |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 05 | 02 | 0730101440 | 243 | 0,0 | 6911,9 | 6911,9 |
| 07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего |  |  |  |  |  | 30,4 | 30,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" |  |  |  |  |  | 30,4 | 30,4 | 100 |
| 07 | 4 | 05 | 1 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 05 | 03 | 0740505400 | 244 | 30,4 | 30,4 | 100 |
| 07 | 4 | 05 | 5 |  | проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий района | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 05 | 03 | 0746240 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы(организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего |  |  |  |  |  | 5018,0 | 10450,9 | 208 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Граховский район" |  |  |  |  |  | 5018,0 | 10450,9 | 208 |
| 07 | 5 | 05 | 5 |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений | Администрация МО "Граховский район" | 239 | 04 | 09 | 0750462510 | 243 | 5018,0 | 10450,9 | 208 |

Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | _ Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2020 |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего | 5048,4 | 17600,5 | 348 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 207,3 | 207,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 0,0 | 207,3 | 207,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 5018,0 | 17362,8 | 346 |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР | 30,4 | 30,4 | 100,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 0,0 | 207,3 | 207,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 207,3 | 207,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 0,0 | 207,3 | 207,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 0,0 | 6911,9 | 6911,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 6911,9 | 6911,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 0,0 | 6911,9 | 6911,9 |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 30,4 | 30,4 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР | 30,4 | 30,4 | 100,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего | 5018,0 | 10450,9 | 208 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 5018,0 | 10450,9 | 208 |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2020 |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Граховский район» | 14.03.2016 | 208 | Внесение изменений в муниципальную программу |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2020 |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Администрация МО «Граховский район» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 0,63 | 0,77 | 0,73 | 0,8 | 0,8 |
| 07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | Администрация МО «Граховский район» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 0,64 | 0,64 | 0, 66 | 0 | 1 |
| 07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Администрация МО «Граховский район» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 0,38 | 0,64 | 0,60 | 1 | 0,6 |
| 07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация МО «Граховский район» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 0,80 | 0,91 | 0,88 | 1 | 0,88 |
| 07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Администрация МО «Граховский район» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 1,00 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| 07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Администрация МО «Граховский район» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ | 0,32 | 0,64 | 0,5 | 1 | 0,5 |