| Администрация муниципального образования «Граховский район» Удмуртской Республики | Удмурт элькунысь «Грахово ёрос» муниципал кивалтэтлэн администрациез |
| --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15»  апреля  2013 года                                                                            № 240

село Грахово

О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Граховский район» на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации муниципального образования «Граховский район» по производственно-экономическим вопросам Аблаева А.В. по вопросу «О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Граховский район» на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»  Коллегия  отмечает, что по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Граховский район»  на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года (далее по тексту – Программа) были реализованы ряд мероприятий.

Администрация муниципального образования «Граховский район» ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из Федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», на реализацию Программных мероприятий.

В 2011 году проведено энергетическое обследование объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений в 34 объектах на сумму 985,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Граховский район».

В 2012 году была выделена субсидия за счет средств Федерального бюджета и  бюджета Удмуртской Республики на проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы в размере 489,94 тыс.руб., установку приборов учета тепловой энергии – 477, 67 тыс.руб., установку учета приборов холодного водоснабжения-43,0 тыс.руб., внедрения государственной информатизационной системы (ГИС)-83,33 тыс.руб.

На софинансирование Программы были выделены денежные средства за счет бюджета муниципального образования  «Граховский район» на установку приборов учета холодного водоснабжения в размере 50,0 тыс. руб.

Муниципальном образованием «Граховский район» по всем объектам  учреждений бюджетной сферы проведено обязательное  энергетическое обследование и у всех  юридических лиц имеются энергетические паспорта, что составляет 100% от общей потребности.

Общее потребное количество приборов учета электрической энергии составляет- 105 единиц, в том числе установлено-88, необходимо установить -17 счетчиков.

Потребность приборов учета тепловой энергии всего-16, установлено-11, следует установить-5 счетчиков тепловой энергии.

По холодному водоснабжению общая потребность-53 шт., установлено-17, следует установить-35.

В 2013 году подана заявка в Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики на установку приборов учета холодного водоснабжения  в количестве 35 шт. и тепловой энергии в количестве 5 шт. для учреждений бюджетной сферы на общую сумму 1421,0 тыс.руб., также на  разработку схем теплоснабжения и водоснабжения МО «Граховский район»  в сумме 3900,0 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, Администрация муниципального образования «Граховский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию заместителя главы Администрации муниципального образования «Граховский район» по производственно-экономическим вопросам Аблаева А.В. по вопросу «О ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Граховский район» на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»  принять к сведению.

2.Отделу экономики и информатизации Администрации муниципального образования «Граховский район» опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Граховский район» в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Граховский район» по производственно-экономическим вопросам А.В. Аблаева.

Глава  Администрации

МО «Граховский район»         	            	          В.И.Белов

исп.:  Симакова Т.Е.